## Bước 1. Tìm lỗi

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả |
| US2 | Chưa đạt: “Đẹp và dễ dùng” chưa cụ thể, khó kiểm tra và chưa xác định được điều kiện hoàn thành |
| US3 | Chưa đạt: Chỉ nêu giải pháp kỹ thuật React, chưa thể hiện rõ nhu cầu và lợi ích cụ thể của người dùng |
| US4 | Chưa đạt: Chứa quá nhiều chức năng trong một User Story, khó ước lượng và hoàn thành trong một lần thực hiện |

## Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2 với một tiêu chí "dễ dùng" đo được. : là một khách hàng, tôi muốn hoàn thành đặt món trong tối đa 3 phút, để tiết kiệm thời gian khi đặt món

b) Tách US4 thành 2 story nhỏ, rồi đặt vào cây 3 cấp: 1 Epic → 1 Feature → 2 story:

- Epic: Quản lý doanh thu

- Feature: Báo cáo doanh thu

## US4.1 : là 1 admin tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng để theo dõi tình hình kinh doanh
US4.2: là 1 admin tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel để thuận tiện lưu trữ và chia sẻ dữ liệu

## Bước 3. Xếp lại backlog

a) Xếp thứ tự ưu tiên cho US1, US2 đã sửa và 2 story tách từ US4

| Thứ tự | Mã | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 | Giúp khách hàng nhanh chóng tìm được món muốn ăn |
| 2 | US2 | Giúp khách hàng đặt món nhanh chóng, thuận tiện |
| 3 | US4.1 | Giúp admin theo dõi doanh thu |
| 4 | US4.2 | Hỗ trợ lưu trữ và chia sẻ báo cáo |

b) Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào? Buổi Refinement còn phải làm gì với nó trước khi đưa vào Sprint?

- Story đứng đầu cần có mô tả rõ ràng, tiêu chí chấp nhận cụ thể và đủ thông tin để nhóm ước lượng

- Trong buổi Refinement, nhóm cần làm rõ yêu cầu với Product Owner, xác định tiêu chí chấp nhận, ước lượng độ phức tạp và bảo đảm story đủ nhỏ để thực hiện trong Sprint